設計図書等に対する質問回答書

令和８年７月２日

制限付一般競争入札参加予定者　各位

八匝水道企業団

企業長　宮内　康幸

工事等の名称：低地区第１－１工区配水管更新工事

上記工事について質問をいただきましたので、回答します。

| 質 問 事 項 | １．積算基準について 積算で使用している、歩掛の基準書は令和８年度改定版でよろしいでしょうか。 ２．配水管更新工 各更新工労務費内の潜水ポンプ運転工（水替工）の日数を御教示願います。 ３．安全費 安全費内の交通誘導員の人数を御教示願います。 |
| --- | --- |
| 回 答 | - ご理解のとおりです。 ２．φ150㎜(補助)17日、φ150㎜(単費)1日、φ100㎜(単費)1日 φ75㎜(単費) 1日、φ50㎜(単費)1日、給水管1日、仮設工 (補助)3日、仮設工(単費)5日 ３．交通誘導員(補助)147人、交通誘導員(単費)57人 |