設計図書等に対する質問回答書

令和８年７月２日
制限付一般競争入札参加予定者　各位


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八匝水道企業団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業長　宮内　康幸


工事等の名称：高地区第１－２工区配水管更新工事　
上記工事について質問をいただきましたので、回答します。

	質　問　事　項
	１．設計書５ページ　交通誘導警備員補助、単独
　交通誘導員の人工が何人見ているのか不明です。ご指示願います。
２．第３号内訳書　φ２５０ｍｍ労務費内の水替工及び潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
３．第７号内訳書　φ２５０ｍｍ労務費（単独）内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
４．第１１号内訳書　φ７５ｍｍ労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
５．第１５号内訳書　φ５０ｍｍ労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
６．第１８号内訳書　労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
７．第２３号内訳書　給水労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
８．第２７号内訳書　仮配管労務費【補助】内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。
９．第３１号内訳書　仮配管労務費【単独】内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。


	回　　答
	 
１．交通誘導員B（補助）　１８３人
　　交通誘導員B（単独）　　９９人
２．水替工　１日
　　潜水ポンプ運転工（水替）　２２日
３．潜水ポンプ運転工（水替）　１日
４．潜水ポンプ運転工（水替）　２日
５．潜水ポンプ運転工（水替）　３日
６．潜水ポンプ運転工（水替）　１日
７．潜水ポンプ運転工（水替）　１９日
８．潜水ポンプ運転工（水替）　２日
９．潜水ポンプ運転工（水替）　２日

上記のとおり、計上しています






