設計図書等に対する質問回答書

令和８年７月２日

制限付一般競争入札参加予定者　各位

八匝水道企業団

企業長　宮内　康幸

工事等の名称：高地区第１－２工区配水管更新工事

上記工事について質問をいただきましたので、回答します。

| 質 問 事 項 | １．設計書５ページ 交通誘導警備員補助、単独 交通誘導員の人工が何人見ているのか不明です。ご指示願います。 ２．第３号内訳書 φ２５０ｍｍ労務費内の水替工及び潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ３．第７号内訳書 φ２５０ｍｍ労務費（単独）内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ４．第１１号内訳書 φ７５ｍｍ労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ５．第１５号内訳書 φ５０ｍｍ労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ６．第１８号内訳書 労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ７．第２３号内訳書 給水労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ８．第２７号内訳書 仮配管労務費【補助】内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ９．第３１号内訳書 仮配管労務費【単独】内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 |
| --- | --- |
| 回 答 | １．交通誘導員B（補助） １８３人 交通誘導員B（単独） ９９人 ２．水替工 １日 潜水ポンプ運転工（水替） ２２日 ３．潜水ポンプ運転工（水替） １日 ４．潜水ポンプ運転工（水替） ２日 ５．潜水ポンプ運転工（水替） ３日 ６．潜水ポンプ運転工（水替） １日 ７．潜水ポンプ運転工（水替） １９日 ８．潜水ポンプ運転工（水替） ２日 ９．潜水ポンプ運転工（水替） ２日 上記のとおり、計上しています |