設計図書等に対する質問回答書

令和８年７月２日

制限付一般競争入札参加予定者　各位

八匝水道企業団

企業長　宮内　康幸

工事等の名称：高地区第１－４工区配水管更新工事

上記工事について質問をいただきましたので、回答します。

| 質 問 事 項 | １．安全費に計上されている交通誘導警備員B（補助）、交通誘導警備員B（単独）の人数をご教示ください。 ２．第３号内訳書 φ１５０ｍｍ労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ３．第７号内訳書 φ１５０ｍｍ労務費（既設接続）内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ４．第１１号内訳書 φ１００ｍｍ労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ５．第２０号内訳書 仮配管労務費【補助】内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ６．第２３号内訳書 仮配管労務費【単独】内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 |
| --- | --- |
| 回 答 | １．交通誘導警備員B（補助） １３８人 交通誘導警備員B（単独） ３５人 ２．φ１５０㎜配水管労務費 潜水ポンプ運転工 １７日 ３．φ１５０㎜配水管労務費(既設接続) 潜水ポンプ運転工 １日 ４．φ１００㎜配水管労務費 潜水ポンプ運転工 １日 ５．仮配管労務費（補助）潜水ポンプ運転工 ３日 ６．仮配管労務費（単独）潜水ポンプ運転工 ３日 上記のとおり、計上しています |