設計図書等に対する質問回答書

令和８年７月２日

制限付一般競争入札参加予定者　各位

八匝水道企業団

企業長　宮内　康幸

工事等の名称：高地区第１－１工区配水管更新工事

上記工事について質問をいただきましたので、回答します。

| 質 問 事 項 | １．安全費に計上されている交通誘導警備員B（補助）、交通誘導警備員B（単独）の人数をご教示ください。 ２．第３号内訳書 φ２００ｍｍ配水管労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ３．第１１号内訳書 φ７５ｍｍ配水管労務費内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ４．第２１号内訳書 仮配管労務費（補助）内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ５．第２５号内訳書 仮配管労務費（単独）内の潜水ポンプ運転工（水替）に要する日数をご教示ください。 ６．φ７５施工（単独） 第１１号内訳書 配水管労務費 コンクリート防護工の歩掛開示願います。 ７．φ７５施工 第１１号内訳書 配水管労務費 排水弁・空気弁筐設置工 歩掛開示願います。 |
| --- | --- |
| 回 答 | １．交通誘導警備員B（補助） １６８人 交通誘導警備員B（単独） ７２人 ２．φ２００㎜配水管労務費 潜水ポンプ運転工 ２３日 ３． φ７５㎜配水管労務費 潜水ポンプ運転工 ２日 ４．仮配管労務費（補助）潜水ポンプ運転工 ２日 ５．仮配管労務費（単独）潜水ポンプ運転工 ６日 ６．歩掛については、開示できません。 ７．歩掛については、開示できません。 上記の通り、計上しています。 |